# 1.  OBJETIVO

Este manual descreve como Indústria Exemplo escolhe e revisa estratégias de manutenção, planeja, registra execuções e trata falhas, com os registros do PCM Direto e os modelos PCMD.

# 2.  ESCOPO E APLICAÇÃO

Aplica-se aos ativos cadastrados no PCMD-02 e às tarefas do plano mestre (PCMD-03). Cadastro, criticidade e histórico seguem o Manual de Gestão de Ativos (PCMD-W1).

NOTA   Estratégias, prazos por classe e metas são definidos pelo profissional responsável. Enquanto não forem, aparecem como A definir: este manual não cria regras técnicas.

Referencial adotado: GERAL (sem norma) (o inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma)).

NOTA   Cada referência começa Não verificado. Verificado exige fonte oficial HTTPS, versão e data; registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Não cite número de norma sem essas informações.

Referências registradas (PCMD-01, aba Cadastros)

| Referência | Versão | Data | Fonte (HTTPS) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL (sem norma) | A definir | A definir | A definir | Não verificado |

# 3.  DEFINIÇÕES E SIGLAS

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Ocorrência prevista | Trio ativo + tarefa + data prevista gerado a partir do plano vigente. |
| Execução vinculada | Realização que informa a data prevista da ocorrência que atendeu. |
| Estratégia de manutenção | Forma de atuação escolhida para um ativo ou tarefa pelo profissional responsável. |
| Tarefa de segurança | Não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência. |

Demais termos (ativo local, ID técnico, TAG, Pendente, A definir): ver PCMD-W1.

# 4.  RESPONSABILIDADES

| Papel | Responsabilidade | Pessoa |
| --- | --- | --- |
| Elaborador | Prepara e atualiza este manual. | Pessoa A |
| Aprovador | Aprova o manual revisado. Preenchido só após aprovação efetiva. | A definir (aprovação não registrada) |
| Responsável pela estratégia | Avalia consequências, escolhe e revisa estratégias e define prazos por classe. | Pessoa A |
| Responsável por tarefa | Pessoa ligada a cada tarefa do plano mestre (PCMD-03). | Ver PCMD-03 |

Pessoas ativas (PCMD-01, aba Cadastros)

| Nome | Função | Especialidade | Responsabilidade neste manual (manual) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pessoa A | Planejamento de manutenção | Mecânica | Elabora e mantém os registros |
| Pessoa B | Técnico de manutenção | Elétrica | Executa e registra as tarefas |

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

# 5.  DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

## 5.1  Estratégia por classe

A avaliação parte da criticidade do PCMD-02 (classe A, B, C ou Pendente). Ativos Pendente são avaliados antes de qualquer decisão baseada na classe, e cada decisão tem justificativa registrada.

Definição do profissional responsável (Pessoa A)

| Classe | Estratégia predominante | Prazo de atendimento | Revisão do plano |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Preventiva e preditiva | Até 24 h | Semestral |
| B | Preventiva | Até 3 dias | Anual |
| C | Corretiva planejada | Até 7 dias | Anual |
| Pendente | Avaliar a criticidade antes de definir | Não se aplica | Não se aplica |

Periodicidade de revisão da estratégia: anual. A classe não altera automaticamente nenhuma frequência.

## 5.2  Origem das tarefas

| Regra | Detalhe |
| --- | --- |
| Origem e versão | Toda tarefa vem da biblioteca técnica com origem e versão registradas. |
| Tarefa genérica | Origem exata: base genérica a validar com manual do fabricante. |
| Confirmação | Ao confirmar em manual do fabricante ou outra fonte, atualizar origem e versão. |

NOTA   Tarefa de segurança não pode ser excluída, desmarcada nem ter intervalo ampliado; só é permitido manter ou aumentar a frequência. Validações de planilha ajudam, mas podem ser contornadas e não substituem as travas do app.

## 5.3  Do plano ao registro

| Etapa | O que fazer | Onde |
| --- | --- | --- |
| 1. Planejar | Manter atividade, frequência vigente, especialidade, duração e responsável de cada tarefa. | PCMD-03 Plano Mestre |
| 2. Prever | Gerar as ocorrências do ciclo de 52 semanas a partir do início (sem calendário ISO; diária = dias úteis, sem feriados). | PCMD-04 Ocorrências |
| 3. Executar | Registrar cada realização com data, responsável e a data prevista da ocorrência atendida. | PCMD-04 Execuções |
| 4. Acompanhar | Ver o % realizado por mês da data prevista e comparar com a meta A definir. | PCMD-04 Cronograma |

Como o realizado é contado:

Pelo vínculo explícito à ocorrência prevista, nunca pela coincidência da data real; o mês é o da data prevista.

Duas execuções da mesma ocorrência contam uma vez. Canceladas e sem vínculo (inclusive legado) aparecem separadas e não contam.

Horas previstas são estimadas pela duração da tarefa; não são horas trabalhadas.

## 5.4  Tratamento de falhas

Cada falha vai para a ficha PCMD-05 com ativo, data, sintoma, causa, ação, horas de parada (opcional), peça e responsável. A análise de causa segue o critério do profissional responsável; este manual não prescreve procedimentos técnicos.

Horas de parada vazias significam não informado e não são tratadas como zero.

Falhas recorrentes vão para a revisão da estratégia, na periodicidade definida.

## 5.5  Indicadores

| Indicador | Regra explícita | Meta |
| --- | --- | --- |
| % realizado (por ocorrência) | Concluídas distintas ÷ previstas distintas, no mês da data prevista; mês sem previsão: Sem previsão. | A definir |
| Falhas registradas | Contagem de registros da PCMD-05 no período. | A definir |
| Horas de parada informadas | Soma das horas informadas na PCMD-05; vazios não entram como zero. Não é disponibilidade. | A definir |
| Disponibilidade, MTBF e MTTR | Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor. | A definir |

## 5.6  Revisão da estratégia

A estratégia é revisada na periodicidade anual e sempre que mudarem o ativo, a criticidade, o histórico de falhas ou as referências. Cada revisão entra no histórico abaixo e na lista mestra (PCMD-01).

## 5.7  Checklist de conferência

| Nº | Item de conferência | Conferido por / data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estratégia por classe definida pelo responsável ou mantida como A definir; Pendente avaliado antes. |  |
| 2 | Tarefas de segurança com frequência igual ou maior que a referência e não retiradas. |  |
| 3 | Toda tarefa tem origem e versão; genéricas trazem a origem exata da base genérica. |  |
| 4 | Execuções informam a data prevista; canceladas e sem vínculo fora do percentual. |  |
| 5 | Falhas com ativo, data e sintoma; horas de parada vazias não tratadas como zero. |  |
| 6 | Metas sem regra aprovada como A definir; aprovador só após aprovação efetiva. |  |

# 6.  REGISTROS E ANEXOS

| Situação | Em elaboração | Próxima revisão | A definir |
| --- | --- | --- | --- |
| Origem dos dados | Demonstração fictícia (não é exportação do app) | Data de emissão | 23/10/2026 |

| Registro | Onde fica |
| --- | --- |
| Plano mestre | PCMD-03-04 (aba Plano Mestre); resumo no Anexo A |
| Ocorrências, execuções e cronograma | PCMD-03-04 (abas Ocorrências, Execuções e Cronograma) |
| Falhas | PCMD-05 (aba Ficha de Falha) |

Modelo PCM Direto 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT

# 7.  HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisões deste documento (PCMD-01, aba Revisões)

| Revisão | Data | Descrição da mudança | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 23/10/2026 | Emissão inicial (exemplo fictício) | Pessoa A |

# ANEXO A · PLANO MESTRE (RESUMO)

Origem: PCMD-03, aba Plano Mestre. Segurança = Sim: a tarefa não pode ser retirada nem ter a frequência reduzida.

Tarefas do plano

| TAG | ID tarefa | Atividade | Frequência | Especialidade | Duração (h) | Segurança | Origem / versão | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-MOT-001 | MOT-01 | Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação | Mensal | Elétrica | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa B |
| PRD-MOT-001 | MOT-02 | Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração) | Mensal | Preditiva | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| PRD-MOT-001 | MOT-03 | Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa | Trimestral | Elétrica | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa B |
| PRD-MOT-001 | MOT-04 | Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia) | Trimestral | Preditiva | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| PRD-MOT-001 | MOT-05 | Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante | Trimestral | Lubrificação | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| PRD-MOT-001 | MOT-06 | Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos | Semestral | Elétrica | 1,00 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa B |
| PRD-MOT-001 | MOT-07 | Verificar continuidade do aterramento da carcaça | Anual | Elétrica | 0,50 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa B |
| PRD-MOT-001 | MOT-08 | Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor | Anual | Elétrica | 1,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa B |
| PRD-PRL-001 | PRL-01 | Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga) | Semanal | Mecânica | 0,50 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-02 | Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte | Semanal | Elétrica | 0,50 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-03 | Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência | Semanal | Elétrica | 0,25 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-04 | Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação | Mensal | Mecânica | 1,00 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-05 | Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura) | Mensal | Mecânica | 0,50 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-06 | Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores | Mensal | Lubrificação | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-07 | Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas | Trimestral | Lubrificação | 2,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-08 | Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico | Trimestral | Elétrica | 1,00 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-09 | Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques | Semestral | Mecânica | 3,00 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-10 | Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado | Anual | Mecânica | 4,00 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| PRD-PRL-001 | PRL-11 | Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais | Diária | Operação | 0,25 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-BCF-001 | BCF-01 | Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta) | Semanal | Operação | 0,25 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-BCF-001 | BCF-02 | Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação | Mensal | Operação | 0,25 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-BCF-001 | BCF-03 | Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais | Mensal | Preditiva | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-BCF-001 | BCF-04 | Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento | Mensal | Mecânica | 0,25 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-BCF-001 | BCF-05 | Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais | Trimestral | Lubrificação | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-BCF-001 | BCF-06 | Inspecionar acoplamento e elemento elástico | Semestral | Mecânica | 1,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-BCF-001 | BCF-07 | Verificar alinhamento entre motor e bomba | Semestral | Mecânica | 2,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-BCF-001 | BCF-08 | Reapertar base, chumbadores e flanges | Anual | Mecânica | 1,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-BCF-001 | BCF-09 | Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas | Anual | Mecânica | 4,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-CMP-001 | CMP-01 | Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático) | Semanal | Operação | 0,25 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-CMP-001 | CMP-02 | Verificar nível de óleo do compressor | Semanal | Lubrificação | 0,25 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-CMP-001 | CMP-03 | Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão | Mensal | Mecânica | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-CMP-001 | CMP-04 | Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima | Mensal | Mecânica | 0,50 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-CMP-001 | CMP-05 | Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis | Mensal | Mecânica | 0,50 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-CMP-001 | CMP-06 | Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão) | Mensal | Mecânica | 0,25 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-CMP-001 | CMP-07 | Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio) | Trimestral | Instrumentação | 0,50 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-CMP-001 | CMP-08 | Trocar óleo e filtro de óleo | Semestral | Lubrificação | 2,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 |  |
| UTL-CMP-001 | CMP-09 | Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso) | Anual | Mecânica | 2,00 | Não | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |
| UTL-CMP-001 | CMP-10 | Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios | Anual | Mecânica | 1,00 | Sim | base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0 | Pessoa A |