# 1.  OBJETIVO

Definir a estratégia de manutenção por classe de criticidade e a forma de acompanhar as tarefas planejadas de {{organizacao.nome}}.

# 2.  ESCOPO E APLICAÇÃO

Aplica-se ao plano mestre, às ocorrências previstas e às execuções registradas no PCMD-03-04. Referencial adotado: {{organizacao.referencial}}.

SEGURANÇA   Tarefa de segurança não pode ser retirada nem ter o intervalo ampliado: mantenha ou aumente a frequência. Preserve origem e versão de cada tarefa; bases genéricas exigem validação com o manual do fabricante.

# 3.  DEFINIÇÕES E SIGLAS

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Estratégia predominante | Abordagem principal para a classe (ex.: preditiva, preventiva por tempo, corretiva planejada). |
| Frequência vigente | Frequência em uso no plano. Em tarefa de segurança, nunca menor que a frequência de referência. |
| Ocorrência prevista | Data prevista de uma tarefa (aba Ocorrências do PCMD-03-04). |
| Execução vinculada | Execução registrada com a data prevista que ela atende. Só ela conta no percentual realizado. |
| Aderência | Concluídas ÷ previstas válidas no período. |

# 4.  RESPONSABILIDADES

| Papel | Responsabilidade | Pessoa |
| --- | --- | --- |
| Elaborador | Prepara e atualiza este manual. | {{documento.elaborador}} |
| Aprovador | Aprova o manual revisado. Registre somente após aprovação efetiva. | {{documento.aprovador}} |
| Responsável pela estratégia | Define estratégia, prazos e revisão por classe; valida frequências e procedimentos. | {{estrategia.responsavel}} |

# 5.  DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

## 5.1  Planejar e registrar

Planeje no PCMD-03-04: atividade, frequência, duração e responsável.

Registre cada execução com a data realizada e o vínculo à ocorrência prevista.

Registre falhas no PCMD-05 e revise o plano com base nos resultados.

## 5.2  Estratégia por classe

Estratégias e prazos sem definição permanecem A definir. Avalie os ativos Pendente antes de decidir pela classe.

Tabela 1 — Estratégia por classe de criticidade

| Classe | Estratégia predominante | Prazo de atendimento | Revisão do plano |
| --- | --- | --- | --- |
| A | {{estrategia.classe_a.estrategia}} | {{estrategia.classe_a.prazo}} | {{estrategia.classe_a.revisao}} |
| B | {{estrategia.classe_b.estrategia}} | {{estrategia.classe_b.prazo}} | {{estrategia.classe_b.revisao}} |
| C | {{estrategia.classe_c.estrategia}} | {{estrategia.classe_c.prazo}} | {{estrategia.classe_c.revisao}} |
| Pendente | Avaliar a criticidade antes de definir | Não se aplica | Não se aplica |

Revise a estratégia: {{estrategia.periodicidade_revisao}}; também quando mudarem o ativo, a criticidade, as falhas ou as referências.

## 5.3  Conferir os resultados

O realizado conta uma vez por ocorrência prevista vinculada; canceladas e execuções sem vínculo não contam.

O mês considerado é o da previsão; horas previstas são estimativas.

Parada vazia significa não informada, nunca zero.

## 5.4  Controle

Situação do documento: {{documento.situacao}}. Próxima revisão: {{documento.proxima_revisao}}. Registre a aprovação somente quando efetiva.

Referências, fontes e revisões ficam no PCMD-01. Uma referência só é marcada como Verificado com fonte oficial HTTPS, versão e data; isso não certifica conformidade. Os modelos não substituem o julgamento do profissional responsável.

Dados pessoais e operacionais são locais: compartilhe apenas o necessário. Modelos do catálogo não sincronizam automaticamente com os ativos locais.

# 6.  REGISTROS E ANEXOS

| Registro | Onde fica |
| --- | --- |
| Plano mestre de tarefas | PCMD-03-04 (aba Plano Mestre) |
| Datas previstas e cronograma | PCMD-03-04 (abas Ocorrências e Cronograma) |
| Execuções realizadas | PCMD-03-04 (aba Execuções) |
| Falhas | PCMD-05 (Ficha de falha) |
| Referências e revisões | PCMD-01 |
| Plano de manutenção | Anexo A deste manual |

# 7.  HISTÓRICO DE REVISÕES

| Revisão | Data | Descrição da mudança | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| {{documento.revisao}} | {{documento.data}} | Emissão no padrão PCM Direto (PCMD-Modelo-Padrão). | {{documento.elaborador}} |

Origem dos dados: {{origem.dados}} · Emissão: {{emissao.data}}. Revisões anteriores e cadastros complementares: PCMD-01.

PCM Direto · Modelo Lean 2.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT

# ANEXO A — PLANO DE MANUTENÇÃO

Uma linha por tarefa. Frequências e procedimentos devem ser validados pelo responsável. Segurança = Sim exige manter ou aumentar a frequência.

| TAG | Cód. tarefa | Atividade | Frequência | Especialidade | Duração (h) | Segurança | Origem / versão | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{tarefa.tag}} | {{tarefa.id}} | {{tarefa.atividade}} | {{tarefa.frequencia_vigente}} | {{tarefa.especialidade}} | {{tarefa.duracao_horas}} | {{tarefa.seguranca}} | {{tarefa.origem_versao}} | {{tarefa.responsavel_nome}} |